平政字〔2022〕5号

平阴县人民政府

关于印发平阴县2022年国民经济

和社会发展计划的通知

各镇人民政府、各街道办事处，平阴经济开发区，县政府有关部门：

《平阴县2022年国民经济和社会发展计划》已经平阴县第十九届人民代表大会第一次会议审议通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。

平阴县人民政府

2022年4月27日

（此文件公开发布）

平阴县2022年国民经济和社会发展计划

一、2021年国民经济和社会发展计划执行情况

过去一年，面对国内外形势的复杂变化和新冠疫情的持续冲击，全县上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实国家和省市决策，在县委、县政府的正确领导下，统筹抓好疫情防控和经济社会发展，全县经济稳中有进、稳中提质，人民生活不断改善，社会大局和谐稳定。全县实现地区生产总值269亿元，同比增长7.7%；规模以上工业增加值增长8.3%；固定资产投资增长10%；完成一般公共预算收入26.37亿元，增长8.6%；城乡居民人均可支配收入分别完成34294元、18862元，分别增长8.2%、11.4%。

（一）经济恢复稳定增长。一季度全县地区生产总值增长16.3%，上半年增长11.8%，前三季度增长8.7%，一季度高位增长后逐步回归正常。工业经济稳定运行，完成规模以上工业总产值332.7亿元，增长18.1%，规模以上工业增加值较去年同期高4个百分点。投资保持较快增长，工业投资增长42.9%，工业技改投资增长71%，高技术产业投资增长14.7%，建安投资增长9.9%。省市重点项目推进有力，3个省级重点项目完成投资23.6亿元，完成年度计划的132.2%;14个市级重点项目完成投资108.4亿元，完成年度计划的132%。“乐购在平阴”消费券惠民活动成效明显，社会消费品零售总额86亿元，增长15.3%；限额以上单位零售额7亿元，增长24.9%。外贸外资稳健增长，全年进出口总额91.5亿元，增长65.8%，其中出口87.8亿元，增长67.9%；新增外贸实绩企业24家，跨境电商交易额达到5.2亿元；全年实际利用外资3753万美元，增长25.7%。

（二）产业体系优化升级。新增省级瞪羚企业2家、省制造业高端品牌培育企业8家、省“专精特新”企业11家、“四上”企业41家，25家申报国家高新技术企业，52家纳入山东省科技型中小企业库。5G基站达到874个，“企业上云”达到1087家，城市安全管理、能源管理等3个平台纳入数字同城超高速枢纽工程产业大数据项目，玫德集团产品追溯平台被评为市工业互联网应用创新示范推荐项目。服务业发展速度加快。电子商务实现零售额5.5亿元，增长161.2%，我县获批全国电子商务进农村综合示范县；金融业实力明显提升，全县银行机构存款余额298.9亿元、贷款余额208.8亿元，贷存比为70%；金融产业园入驻企业达到30余家，实现金融业税收1.8亿元；全县金融业贡献地方税收3.38亿元。玫瑰产业蓬勃发展，平阴玫瑰增选为济南市市花，获批省农业优势特色产业，连续两年晋级区域品牌全国百强。文旅特色品牌加快打造，建设“女神一号”观光道路，叫响“平阴好滋润”城市文旅口号，打造玫瑰精品旅游、浪溪河古镇泉乡线路，建设国内首个女性友好型旅游目的地。现代农业加快发展，市级以上龙头企业达到36家，获证三品一标主体51家，认证产品总数122个。

（三）城市功能品质稳步提升。济菏高速改扩建工程正式动工，聊泰铁路平阴段完成投资3.3亿元，平阴至济南城际公交开通。会仙山、白庄等棚户区改造有序推进，五岭路、黄河路、东沟街东延、财源街东延等12条道路完工，锦东公园、云翠公园和4处停车场投入使用，新增绿化面积78.7万平方米，县城雨污分流覆盖率达到90%，集中供热面积达到761万平方米。深入推进全国文明城市创建，健全爱国卫生运动长效机制，加快推进诚信和志愿服务体系建设，文明氛围更加浓厚。接续打造12个乡村振兴齐鲁样板村，4个省级美丽乡村示范村，村容村貌、人居环境继续改善。村党支部领办合作社达到254家，占全县总村数的52%；加强村集体“三资”运营管理，完成集体资产股权质押贷款1325万元。生态环境整治提升。第二轮中央、省级生态环境保护督察转办件全部办结。全县环境空气质量综合指数达到5.23，改善率为7.6%。锦水河、城西洼等3个河流断面达到水质目标要求，土壤环境质量处于安全等级。

（四）改革开放取得重要突破。推进行政许可事项划转承接，深化工程建设项目审批改革，推行商事登记“异地通办”“即时审批”，首创食品经营许可告知承诺制，创建民营企业全生命周期“金牌服务大使”，持续擦亮“在平阴、您放心”品牌。开发区平台作用彰显，成立产业发展投资公司，组建产发消防科技、明德智慧城市服务和山东鲁控科技3家子公司，开展实质性市场化运营。在全省率先成立县级黄河生态产业发展中心，调整经济开发区、大寨山管理服务中心职能设置，统筹开发区、沿黄、浪溪河流域三大片区项目招引和推进。全县新签约项目200个，总投资418亿元，引进市外投资74.4亿元，完成计划的103%。新引进本科以上人才1405人，增长40%。承办铸造行业职业技能竞赛，对外展示铸造产业良好形象。

（五）社会民生事业持续改善。全县新增就业2709人，城镇登记失业率控制在0.42%以内。社会保障不断完善，城乡低保标准分别提高到每年10848元和8112元，城乡特困供养标准分别提高到每年16272元和14148元。持续扩大养老服务供给，全县养老机构达到10家、社区日间照料中心32家、农村幸福院199家。社会事业全面发展，新建、改扩建中小学、幼儿园20处，全县新增学位6000余个，形成义务教育四区八盟、学前教育城乡联盟四大共同体，成功申报全国“义务教育优质均衡创建先行县”。妇计中心综合楼即将投入使用，县医院内科综合楼开工建设。常态化疫情防控精准有力，持续巩固了“零感染、零传播、零事故”防控成果。全县8个镇（街道）基层综合文化站完成标准化建设。深入开展安全生产攻坚年行动，全县百亿元GDP死亡人数持续下降。

我们也清醒地看到，面对疫情的持续冲击，叠加复杂多变的外部环境影响，我县经济高质量发展压力较大，地区生产总值、规模以上工业增加值增长较慢，现代服务业明显偏弱；投资持续增长面临压力，四新投资、高新技术产业投资占比较低，创新发展和产业升级有待加快；招商引资、招才引智难度较大，项目落地依旧困难；财政收支矛盾突出，社会发展刚性需求不断增加等。

二、2022年经济社会发展主要预期目标

根据县委第十五次党代会精神，综合考虑经济社会发展的全面性系统性协调性，2022年经济社会发展主要预期目标是：

1.经济增长：地区生产总值增长8%，规模以上工业增加值增长9%，服务业增加值增长9.5%，固定资产投资增长14%，实际使用外资增长16%，社会消费品零售总额增长9%，进出口总额增长18%。

2.结构效益：一般公共预算收入增长8.5%，金融业增加值9.6亿元，财政收入质量不断提高。新旧动能转换步伐持续加快，研发经费投入增长18%，新增高新技术企业12家，现代产业体系加快建立。

3.民生保障：城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入分别增长8%、10%；城镇新增就业2500人，城镇登记失业率控制在3.5%以内。

4.生态环境：单位地区生产总值能耗、二氧化碳排放量下降和主要污染物排放总量消减完成上级下达任务目标。大气、水、土壤环境质量继续改善，绿色发展理念得到生动实践。

三、2022年经济社会发展主要措施

2022年是“十四五”规划承前启后的重要一年。做好全年经济社会发展工作，要以“实现六个跨越、建设现代平阴”为总目标，重点做好以下七个方面的工作。

（一）融入区域发展格局，协同推进一体发展。加快黄河生态风貌带、“女神一号”公路、浪溪河综合治理等项目建设，发展沿黄生态农业、旅游休闲等产业，打造黄河文化旅游精品节点，加快黄河重大国家战略落地进程。保护传承黄河文化，开展黄河古村落保护与展示，挖掘历史文化资源，讲好黄河平阴故事。坚定对外开放发展，主动融入区域发展格局，强化产业配套协作，承接济南产业转移，吸引技术孵化、产业配套项目落地。落实济南“西兴”战略，主动接轨济南优势产业，加大新能源汽车、智能制造、生物医药和大健康等领域合作，做优衔接配套，提升先进制造业水平。强化与肥城、东阿、东平等区域生态保护、文化旅游、基础设施、产业发展协作，谋求合作共赢发展。办好玫瑰产品博览会，打造三产融合发展高地，创建省级玫瑰产业示范区。树立平台思维和创新思维，探索务实高效协调推进机制，发挥好政策激励推动作用，助推阿胶产业发展壮大。

（二）突出工业优先战略，持续增强经济实力。推进制造业技术改造升级，壮大高端五金、炭素电极、绿色建材、医药食品产业实力。落实重点产业“链长制”，强化精准化招商机制，培育发展生命科技、先进材料、电子信息等新兴产业，持续打造省会先进智造基地。健全企业分层孵化体系，加大对高新技术企业、独角兽培育企业、瞪羚企业和拟上市中小企业支持力度，着力培育一批具有核心竞争力的新型企业群体。重视创新创业平台建设，支持产业发展公司、科创中心、企业孵化中心等发展，引进科技创新创业项目，引导创新创业资源向平台聚集。做强现代服务业。引进培育连锁店、首店等大型商贸企业，建设农产品交易批发市场，打造一刻钟便民生活服务圈，精心打造高质量区域消费中心。发挥好金融产业园、科金投孵化平台、云谷总部聚集区载体功能，加大金融招商力度，壮大金融业规模实力。推动物流载体建设，吸引集聚物流企业进驻，打造平阴物流总部基地，建设济南西部综合物流园，打造一批具有较强竞争力的物流企业和服务品牌。打造洪范东阿休闲旅游度假区、玫瑰文旅康养区、黄河休闲旅游景观带，推动东阿古城、乡村旅游集聚区争创A级景区，培育品牌休闲旅游度假目的地。

（三）提升城市品质功能，着力打造精致平阴。完成锦湖路南延、锦龙路南延等道路建设，推进城市老旧路网改造，同步实施雨污分流、人行道改造、绿化提升等工程。加快会仙山、城南三期等棚改项目建设，推进老旧小区改造，改善群众居住环境。完成锦东公园、玫瑰路、锦川街等绿化任务，做好玉带河滨河绿道、浪溪河景观绿道建设。加快综合交通网络建设，推进聊泰铁路公铁桥施工，做好国道341线、105线改建前期工作，服务济菏高速拓宽、济济高铁、市域铁路等项目推进。巩固“四好农村路”建设成果，推行农村公路路长制，健全长效管护机制，提升农村公路管理养护水平。加快智慧城管建设，打造“最美街巷、最美社区”，推进“门前五包”工作，提升城市管理数字化、智能化水平。强化市政设施管理，规范户外广告和牌匾标识，推进建筑垃圾综合利用，提高精细化管理水平，确保城市管理综合考核更好位次。完善城市社区治理体系，建立“大社区”治理体制，增强社区服务、物业管理职能，提升基层网格化治理水平。

（四）实施乡村振兴战略，彰显乡村生活魅力。推进农业全产业链发展和特色农产品精深加工，打造玫瑰、畜牧、蔬菜优势产业集群，发展现代农业产业化联合体，建立现代农业发展与农户利益联结机制，打造一二三产融合示范区。推进黄河沿岸旱田改水田，做实黄河湾“鱼米小镇”，打造沿黄现代高效农业风貌带。完善水利防汛抗旱设施体系，加强农田水利基础设施建设，实施病险水库除险加固，新增高标准农田3000亩、争取水肥一体化技术应用8000亩，提高农业可持续发展能力。巩固国家农产品质量安全县创建成果，强化农产品品牌创建，加强农产品质量安全监管，提升农产品质量安全水平。以农村人居环境整治提升为抓手，抓好村容村貌、污水治理、硬化绿化，搞好农作物秸秆、厕所粪污、畜禽养殖废弃物资源化利用，实现农民富、生态美。完成12个乡村振兴齐鲁样板村、4个省级美丽乡村示范村创建目标。持续推进农村集体产权制度改革和村党支部领办合作社，稳步推进村集体产权股权抵押贷款试点创建，探索建立集体经济运行新机制，发展壮大村集体经济，提升村级自我发展能力。健全完善农村人才培养管理机制，畅通农村人才、技术、管理下乡通道，吸引更多资源参与乡村振兴。

（五）坚持全面深化改革，不断释放发展活力。持续推进“线上线下融合”，实现企业群众办事“线上找一网、线下找一窗”。完善街镇便民服务大厅建设，提升基层政务服务能力。深化开发区体制机制改革，激发内部机制活力，提升平台公司运营能力，昂起县域经济高质量发展龙头。统筹推进财政改革与绩效管理，实现预算管理系统集成、协同高效。加强政府债务管理，有效防范财政风险。加强国资国企管理，深化国有企业混合所有制改革，提升国有资本运营效率。鼓励上市挂牌企业融资和并购重组，实现做大做强。持续推进市场多元化发展，加大对重点市场出口贸易支持力度，培育对外贸易增量，确保进出口稳定增长。加强精准招商，促进实际使用外资稳中提质。加强与上级沟通协调，推动政策资金向我县倾斜，促进县域经济高质量发展。紧盯上级产业政策和资金投向，积极争取上级预算内投资项目、国家专项债券和政策性银行资金，进一步扩大有效投资。千方百计强化用地保障，全力争取建设用地指标，加大批而未供、闲置低效土地处置力度，有效破解瓶颈制约。支持鼓励扩大民间投资，增加市场主体数量，激发全社会投资活力。

（六）坚定推进绿色发展，持续改善环境质量。启动新一轮“四减四增”行动，推进工业源、扬尘源、移动源等污染减排工作，提升精细化管理水平。持续推进工业污染源深度治理，深入开展工业企业物料堆场和挥发性有机物治理。认真抓好机动车、非道路移动机械监管，持续推广错峰加油等有效措施。补齐城乡污水收集和处理设施短板，抓好黄河支流水污染防治，确保入黄河支流总氮得到有效控制。落实跨界河流上下游生态补偿协议，与肥城市、东阿县共同推进流域水污染防治，实现水生态环境共治共享。扎实开展主要污染物减排工作，严格源头管控，坚决避免高能耗、高排放项目上马。扎实推进矿业领域生态文明建设，全面达到绿色矿山标准。深入开展国家森林乡村、省森林乡镇、省森林村居和市绿化示范村创建工作。实施公共场所绿化、围村林建设和乡村道路绿化，建设休闲绿地和小微湿地，鼓励农户开展庭院和房前屋后绿化；实施山体（郊野）公园建设，合理保护会仙山、北市山等自然景观，建设高标准休闲场所。

（七）切实保障改善民生，不断增进群众福祉。落实常态化疫情防控措施，确保防控“零感染、零传播、零事故”。实施更加积极的就业政策，突出抓好就业困难人员就业，积极引导返乡创业，确保完成就业创业目标。推动街镇敬老院向社会开放，鼓励民间资本运营公办养老机构，打造10处养老示范场所，争创省级县域养老服务体系创新示范县。实施好全民参保计划，做好被征地农民养老保险政策，扎实推进社会保险全民覆盖。着力优化城区学校布局，提升师资队伍素养，争创全国义务教育优质均衡发展县。加快县医院内科综合楼、公共卫生服务中心项目建设，实施基层医疗卫生服务能力提升三年行动，优化群众就医环境。完善提升文化设施，传承弘扬优秀文化，提高公共文化服务信息化、网络化、规范化水平。深入打造社会治理中心，推进社会矛盾调处化解、扫黑除恶斗争常态化，建设更高水平的平安平阴。加大信访积案化解力度，深化社区、村协商议事示范点建设，依法严打非访行为，争创全国信访工作示范县。严抓安全生产，加强城市公共安全、食品药品安全、农产品安全监管，建设一批智安小区电动车平安亭，提升自然灾害防御能力，牢牢守住安全底线。

平阴县2022年国民经济和社会发展主要目标

| 指标名称 | 单位 | 2021年 |  | 2022年计划目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 完成 | 增长% | 增长% |
| 地区生产总值 | 亿元 | 269 | 7.7 | 8 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 8.3 | 9 |
| 农业增加值 | 亿元 | 40.1 | 10.5 | 4.2 |
| 服务业增加值 | 亿元 | 75.9 | 6.7 | 9.5 |
| 固定资产投资 | 亿元 | —— | 10 | 14 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 86 | 15.3 | 9 |
| 进出口总额 | 亿元 | 91.5 | 65.8 | 18 |
| 引进市外资金 | 亿元 | 74.4 | —— | 25 |
| 实际使用外资 | 万美元 | 3753 | 25.7 | 16 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 26.37 | 8.6 | 8.5 |
| 城镇新增就业人数 | 人 | 2709 |  | 2500 |
| 城镇登记失业率 | % | 0.42 |  | ＜3.5 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 34294 | 8.2 | 8 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 18862 | 11.4 | 10 |

注：主要污染物排放和节能降耗完成上级下达任务。

平阴县2022年重点项目表（实施类）

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 建设单位 | 建设地点 | 建设起止年限 |  | 总投资 (万元) | 2022年 计划投资 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （计划） 开工时间 | 计划 竣工时间 |  |  |
| 合计 |  |  | 72 |  |  |  | 3401854 | 1294247 |
| 一、工业项目 |  |  | 31 |  |  |  | 1079039 | 508004 |
| 1 | 机动车综合利用环保示范园 | 计划新建办公楼一座、预处理车间一座、精细化拆解车间一座、零配件仓库一座、室内存放仓库一座、再制造车间一座。另外项目计划新建的辅助工程包括道路硬化区域与绿化区域。 | 山东省华嘉资源综合利用有限公司 | 榆山街道 | 2021.09 | 2022.03 | 15000 | 5000 |
| 2 | 年产2万吨EPP珠粒及制成品、2万吨EPE制成品、60万平方米石墨烯膜，以及配套模具、设备制造的生产项目 | 建设EPP成型车间、EPP颗粒仓库、EPP造粒车间、研发中心、中试车间、博士工作站等共计15万平方米。 | 济南泰德包装科技有限公司 | 锦水街道 | 2020.04 | 2022.12 | 100030 | 30000 |
| 3 | 正辰信息技术产业园项目 | 项目规划总占地面积约300亩，一期项目占地144.3945亩，二期项目占地约155.60亩，项目规划建设企业总部基地约3万平米、科创研发中心约4.6万平米、职工公寓约3.8万平米、产业园区约20万平米高标准厂房。 | 正辰（济南）智能装备有限公司 | 锦水街道 | 2021.12 | 2024.12 | 60100 | 20000 |
| 4 | 新上海水稻深加工生产线建设项目 | 项目位于阁老贡酒业厂区，对原生产车间进行改扩建，优化工艺流程。购置生产设备，新上海水稻深加工生产线。 | 济南阁老贡酒业有限公司 | 锦水街道 | 2021.06 | 2022.12 | 15000 | 10000 |
| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 建设单位 | 建设地点 | 建设起止年限 |  | 总投资 (万元) | 2022年 计划投资 (万元) |
|  |  |  |  |  | （计划） 开工时间 | 计划 竣工时间 |  |  |
| 5 | 中电建核电装备智造基地项目 | 项目总规模154643平方米（约232亩）。总建筑面积91215平方米，其中智能生产厂房77145平方米，生产配套建筑3831平方米，智能办公建筑10239平方米,新上生产线六条。 | 山东拓能重机制造有限公司 | 安城镇 | 2022.01 | 2022.12 | 61800 | 56800 |
| 6 | 博科智造产业园 | 项目主要建设生产车间，其中1#生产车间建筑面积24716.96㎡，2#生产车间建筑面积41721.92㎡，1号车间主要为钣金和冷链；2号车间主要为保育和培养箱。 | 山东智鑫医疗科技有限公司 | 安城镇 | 2020.01 | 2022.06 | 32000 | 10000 |
| 7 | 5000t/d水泥熟料生产线暨500t/d协同处理城市垃圾工程 | 项目占地500余亩，采用世界最先进的丹麦史密斯热盘炉技术建设一条无害化协同处理城市垃圾工程，同时利用绿色智能化技术建设一条配套低温余热发电的绿色建材生产线。 | 平阴山水水泥有限公司 | 安城镇 | 2021.07 | 2022.10 | 150000 | 80000 |
| 8 | 智慧交通产业基地 | 建设厂房、综合办公楼及其他配套附属设施等。 | 土地整治投资有限公司 | 安城镇 | 2021.12 | 2022.05 | 99408 | 85603 |
| 9 | 金凤林传感器仪表生产基地项目 | 购置主要生产设备测力仪4台，激光焊接机1台，烘干机6台，拟建仪表生产线2条。建成后年产100万只钢传感器，控制箱系统50000套，产值8000万。项目主要能耗为电，年耗电约20万度。 | 山东金凤林电子科技有限公司 | 安城镇 | 2022.03 | 2023.03 | 10000 | 10000 |
| 10 | 山东雷道重工有限公司机械加工项目 | 建成后年产1000台轮式挖掘机，3000套湿式驱动桥，预计可实现年销售收入约3亿元，各项税收约1000万元。 | 赫尔斯重工机械（山东）有限公司 | 安城镇 | 2022.05 | 2023.05 | 15000 | 15000 |
| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 建设单位 | 建设地点 | 建设起止年限 |  | 总投资 (万元) | 2022年 计划投资 (万元) |
|  |  |  |  |  | （计划） 开工时间 | 计划 竣工时间 |  |  |
| 11 | 冷链食品生产加工配送一体化项目 | 总占地面积26442平方米，总建筑面积30364.13平方米，主要建设生产车间、冷库、研发楼、办公生活区。同时购置冷链设备及冷链运输车等主要设备。 | 山东佰胜牧场食品有限公司 | 安城镇 | 2021.08 | 2024.12 | 12000 | 5000 |
| 12 | 中药饮片生产线项目 | 项目位于福胶公司南侧，占地30亩，建设生产车间1.5万平方米，新上中药材加工车间、饮片生产车间，购置洗药设备、烘箱筛选机和转盘式切药机等。 | 山东福牌制药有限公司 | 安城镇 | 2020.06 | 2022.12 | 20000 | 15000 |
| 13 | 特医食品生产基地项目 | 占地63亩，建设特医食品生产基地，建筑面积4.5万平方米，主要建设生产车间、仓储、研发综合楼。 | 康安健（山东）特医食品有限公司 | 安城镇 | 2022.06 | 2023.12 | 16500 | 10000 |
| 14 | 70万平米特种平带生产基地项目 | 占地面积约54.2亩。建筑面积24000平米，建筑内容：生产厂房、仓库、研发楼、配套工程等。建设新型特种平带生产线15条，项目建成后年产高强度特种传动平带、糙面橡皮等共70万平米。 | 济南天齐特种平带有限公司 | 安城镇 | 2022.06 | 2023.12 | 15000 | 5000 |
| 15 | 年产20万吨智能化高端流体管道工厂建设项目 | 1.流体管道工厂占地333.88亩，建设厂房80000平方米，新上螺旋焊管生产线4条，防腐生产线两条，保温生产线两条； 2.智能仓储、物流输送、机器人集成应用工厂，占地72.26亩，建设厂房18000平方米，办公楼5000平方米，新上设备90台套； 3.配套生活及物流服务中心一座，占地23.86亩，含卫生间、配电室。 | 济南玛钢钢管制造有限公司 | 玫瑰镇 | 2021.03 | 2024.08 | 112000 | 20000 |
| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 建设单位 | 建设地点 | 建设起止年限 |  | 总投资 (万元) | 2022年 计划投资 (万元) |
|  |  |  |  |  | （计划） 开工时间 | 计划 竣工时间 |  |  |
| 16 | 建筑垃圾综合利用项目 | 项目占地124.3亩，总建设面积约6.6万平方米，主要建设原料车间、混凝土生产车间、建筑垃圾生产车间、加气砌块PC构建生产车间、养护室、成品车间、研发中心、办公楼、生活楼等，购置安装破粹机、混凝土生产线、花砖生产线等生产设备。 | 山东蓝澳环保科技有限公司 | 玫瑰镇 | 2018.12 | 2022.12 | 12000 | 2000 |
| 17 | 工业化智能建筑产业基地项目 | 主要建设商砼站一座，新上智能装配式建筑PC构件生产线二条，1条建筑外墙保温砌块自动生产线，1条建筑保温免拆模板生产线。 | 济南富齐环保建材有限公司 | 东阿镇 | 2022.05 | 2023.05 | 13000 | 5000 |
| 18 | 胶剂生产线智能建设项目 | 建设生产车间、仓库、检测中心。 | 山东福牌阿胶股份有限公司 | 东阿镇 | 2021.05 | 2024.05 | 31600 | 31600 |
| 19 | 黑山建材智能线智能储存库 | 一期石料生产智能线、智能仓库，能储存70000方，预计智能线投资1.5亿，智能仓库0.5亿。二期生产石料雕刻加工，精加工车间占地10000平方米，预计投资2亿元。 | 济南黑山建材有限公司 | 东阿镇 | 2022.01 | 2022.12 | 40000 | 20000 |
| 20 | 预焙阳极生产线技术改造项目 | 一期建设仓库、卸料站、破碎间、控制室等11740平方米，并配套设置 10 座贮量为8万吨的生石油焦贮仓，安装自动卸车、自动给料、收尘、智能化控制系统等设备94台（套）；二期建设 1万平方米仓库一个，每年可为周边炭素企业提供60万吨石油焦。 | 山东平阴丰源炭素有限责任公司 | 孔村镇 | 2020.01 | 2025.12 | 68000 | 6000 |
| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 建设单位 | 建设地点 | 建设起止年限 |  | 总投资 (万元) | 2022年 计划投资 (万元) |
|  |  |  |  |  | （计划） 开工时间 | 计划 竣工时间 |  |  |
| 21 | 智能仓储项目 | 一期主要建设仓库、卸料站、 破碎间、配电室、办公室、控制室等，总建筑面积11740平方米。并配套设置 10 座贮量为8万吨的生石油焦贮仓，购置液压翻车机、振动给料机、密封带式输送机、除铁器、双齿辊破碎机、可逆配仓带式输送机、定量给料机、电动三通分料阀、密封斗式提升机、收尘系统、智能化汽车衡、配电系统、智能化控制系统等设备94台（套）。 | 济南龙山炭素有限公司 | 孔村镇 | 2021.09 | 2022.12 | 18111 | 10111 |
| 22 | 肉制品加工项目 | 该项目占地60亩,一期项目建设厂房及办公设施,年可屠宰6000余万只鸡,年产值可达3.5亿元。 | 山东鸿冠食品有限公司 | 孔村镇 | 2022.04 | 2023.12 | 32000 | 8000 |
| 23 | 绿色建筑新兴材料研发及生产园区建设二期西地块项目 | 占地面积约60亩，建筑面积约2万平方米，建设标准化厂房、配套用房等。 | 山东盈顺建筑科技有限公司 | 孔村镇 | 2021.01 | 2022.12 | 14000 | 2400 |
| 24 | 山东九鑫精密机械工具制造项目 | 该项目拟占地120亩,计划分二期建设,一期占地71亩投资1.8亿元,建设年产7000万件先进生产线,厂房办公用房及员工宿舍,建筑面积约5万平方米。 | 山东鲁亿精密机械制造有限公司 | 孔村镇 | 2021.06 | 2023.12 | 30000 | 6000 |
| 25 | 谷子地新型材料防水项目 | 该项目拟占地80亩,一期40亩项目主要建设一号生产车间5760平方米,2号车间5760平方米,仓库2880平方米,科研楼1200平方米。 | 谷子地新型材料科技有限公司 | 孔村镇 | 2021.09 | 2022.12 | 10000 | 4000 |
| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 建设单位 | 建设地点 | 建设起止年限 |  | 总投资 (万元) | 2022年 计划投资 (万元) |
|  |  |  |  |  | （计划） 开工时间 | 计划 竣工时间 |  |  |
| 26 | 格锐特智能装备制造项目 | 该项目拟征地100亩,预计建设建筑面积38000平方米,其中车间厂房33000平方米,办公研发4000平方米,宿舍食堂1000平方米,其他设施200平方米。 | 格锐特智能装备有限公司 | 孔村镇 | 2021.05 | 2023.12 | 27000 | 8000 |
| 27 | 新材料科技研发及成果转化项目 | 建设研发大楼、中式车间，设备50余套。 | 山东晖瑞石墨科技有限公司 | 孔村镇 | 2021.11 | 2023.12 | 10000 | 5000 |
| 28 | 新型建筑保温节能材料生产项目 | 占地23.7亩，新建车间2栋仓库2栋研发办公楼1栋，员工宿舍食堂1栋，总建筑面积12000平方米，购置生产线12条。 | 山东名洋保温节能工程有限公司 | 孝直镇 | 2021.01 | 2022.07 | 12000 | 5000 |
| 29 | 年产5万吨无纺布及无纺布产品项目 | 占地47.3亩，新建厂房、办公楼等2.054万平方米，新上3.2米淋膜生产线2条，1.6米淋膜生产线2条，1.6米覆膜生产线4条，2.5米短纤生产线4条，3.2米短纤生产线2条，3.2米SMS无纺布生产线2条,同时公司也将投资0.003亿元建设高标准的建筑机械配件及除尘设备生产线2条，高标准的喷漆房1处。 | 山东恒塔环保科技有限公司 | 孝直镇 | 2022.01 | 2023.08 | 12000 | 4000 |
| 30 | 高端润滑油脂及汽车用品调和分装项目 | 占地31.7亩，主要建设办公楼一座、调和车间一座、原料贮存罐区、灌装贮存车间一座、润滑油纳米新材料研发化验中心一座，建筑面积20000平方。 | 山东金球润滑科技有限公司 | 孝直镇 | 2022.01 | 2022.07 | 10000 | 8000 |
| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 建设单位 | 建设地点 | 建设起止年限 |  | 总投资 (万元) | 2022年 计划投资 (万元) |
|  |  |  |  |  | （计划） 开工时间 | 计划 竣工时间 |  |  |
| 31 | 标准化厂房及附属设施建设项目 | 占地46.3亩，总建筑面积18153.99平方米，建设标准厂房2栋，一车间为7332平方米，二车间为7488平方米，办公楼2024.09平方米，科研检测楼1281.9平方米。 | 孝直镇 | 孝直镇 | 2022.01 | 2023.05 | 5490 | 5490 |
| 二、基础设施 |  |  | 18 |  |  |  | 1008581 | 369977 |
| 1 | 平阴县锦水河西支综合治理工程 | 主要建设内容为河道工程、截污整治工程、建筑物改造工程、生态和景观提升工程。治理工程等别为IV等，主要建筑物级别为5级，堤防级别为2级，桥梁级别为城-A。治理工程河道设计防洪标准为50年一遇。 | 土地整治公司 | 榆山街道 锦水街道 | 2022.01 | 2025.12 | 125000 | 19200 |
| 2 | 济广高速公路济南至菏泽段改扩建工程（平阴段） | 项目占地5474.8亩，高速公路建设，路线全长35.5公里，双向4车道改扩建至双向8车道。 | 齐鲁高速公路股份有限公司 | 榆山街道安城镇 孔村镇 孝直镇 | 2021.12 | 2024.12 | 420000 | 180000 |
| 3 | 黄河防汛应急道路 | 除泰聊铁路黄河公铁立交大桥施工便道1公里外，项目全部完工。 | 交运局 | 榆山街道 锦水街道 东阿镇 玫瑰镇 安城镇 | 2020.11 | 2023.12 | 16244 | 4344 |
| 4 | 2019-2020年城建工程 | 锦凤街 (振兴街-函山路）道路长1200米，红线宽为50米，建设道路、管线、亮化、绿化等。 | 住建局 | 榆山街道 | 2022.03 | 2023.10 | 52186 | 6000 |
| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 建设单位 | 建设地点 | 建设起止年限 |  | 总投资 (万元) | 2022年 计划投资 (万元) |
|  |  |  |  |  | （计划） 开工时间 | 计划 竣工时间 |  |  |
| 5 | 2021-2022年城区雨污管网及基础设施提升 | 工程包括：锦龙路南延（云翠街-东外环)、滨河路及五凤山路北延、新建凤山绿地。 | 住建局 | 榆山街道 | 2022.03 | 2023.10 | 18364 | 7364 |
| 6 | 2021-2022年城区部分道路建设工程 | 工程包括：平安路拓宽改造（东关街-翠东路）、锦湖路南延、新高中南道路。 | 住建局 | 榆山街道 | 2022.05 | 2023.10 | 12840 | 8500 |
| 7 | 锦水河排洪穿济平干渠倒虹工程 | 本工程在锦水河与济平干渠交叉处新建田山西、田山东两座排水倒虹，其中田山西排水倒虹位于田山沉砂池西岸、跨济平干渠田山输水倒虹上游干渠；田山东排水倒虹位于田山沉砂池东岸、跨济平干渠田山输水倒虹下游干渠，两倒虹均与济平干渠正交。 | 水务局 | 榆山街道 | 2022.12 | 2023.12 | 5000 | 4000 |
| 8 | 2022-2023年城区新建道路工程 | 建设凤山路、锦翠路、锦源路南延、汇源路、湖山街、锦川街（黄河路-黄河西路）6条道路总长2497米，包括雨污管道，路面恢复，亮化，绿化等；云翠中学过街人行天桥一座；道路边坡防护（锦川街、锦湖路南延、湖溪街西延、玫苑北延等边坡防护处理）。 | 住建局 | 榆山街道 锦水街道 | 2022.03 | 2023.11 | 10940 | 7500 |
| 9 | 2022年老旧小区改造项目 | 涉及35个小区、4743户、147幢、41.51万平方米。雨污分流，建筑节能改造，水、电设施直供改造等。 | 住房保障服务中心 | 榆山街道 锦水街道 | 2022.03 | 2022.12 | 13769 | 13769 |
| 10 | 2022年山体公园建设项目 | 北市山体公园、青龙山山体公园：栽植色叶植物，修建完善休闲设施。 | 自然资源局 | 锦水街道 东阿镇 | 2022.05 | 2022.12 | 3300 | 3300 |
| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 建设单位 | 建设地点 | 建设起止年限 |  | 总投资 (万元) | 2022年 计划投资 (万元) |
|  |  |  |  |  | （计划） 开工时间 | 计划 竣工时间 |  |  |
| 11 | 山东管网西干线项目 | 山东管网西干线项目包括“一干一支”，其中干线起点为德州枢纽站，终点为济宁枢纽站，管线总体走向整体自北向南，途经德州市武城县、夏津县，聊城市临清市茌平区、东昌府区、高新区、东阿县，济南市平阴县，泰安市东平县，济宁市汶上县，共5个地级市10个区县。干线设计压力10MPa，设计输量为181×108Nm3/a。管径DN1000，材质 L485M，线路长度约282.173km，沿途设置7座站场（德州枢纽站、武城分输站、聊城分输清管站、顾官屯清管站、平阴分输清管站、东平分输站、济宁枢纽站）、12座阀室；阳谷支线起点为顾官屯清管站，终点为阳谷末站，途径聊城市高新区、旅游度假区、阳谷县，管线总体走向自东向西。阳谷支线设计压力10MPa，管径DN300，材质L360N，线路长度约33.929km，沿线设置1座站场、1座阀室。在济南设置调控中心，在聊城设置管理及维抢修中心。 | 山东省西干线天然气有限公司 | 玫瑰镇 东阿镇 孔村镇 孝直镇 | 2020.07 | 2023.07 | 53800 | 28000 |
| 12 | 平阴东部产业新城配套综合体项目 | 规划用地53亩，规划总建筑面积8.5万平方米，其中地上5.53万平方米，地下3万平方米。 | 城市改造投资有限公司 | 安城镇 | 2022.03 | 2023.12 | 50000 | 15000 |
| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 建设单位 | 建设地点 | 建设起止年限 |  | 总投资 (万元) | 2022年 计划投资 (万元) |
|  |  |  |  |  | （计划） 开工时间 | 计划 竣工时间 |  |  |
| 13 | 聊泰黄河公铁桥有限公司聊泰铁路黄河公铁桥及公路接线工程 | 项目占地995.9亩，主要建设内容包括特大桥1座（黄河公铁桥）、单建收费站1处、收费站和管理养护中心合建1处，停车区1处。 | 山东建邦聊泰黄河公铁桥有限公司 | 玫瑰镇 | 2020.03 | 2022.12 | 190590 | 60000 |
| 14 | 阿胶小镇基础设施建设项目 | 本项目主要建设内容为东阿镇阿胶小镇配套道路整修改造、沿街 立面改造及弱电入地改造等。 | 东阿镇 | 东阿镇 | 2022.01 | 2022.12 | 5000 | 1000 |
| 15 | 东阿镇中小企业产业园 | 新建三栋钢结构厂房，总建筑面积10000平方米，配套完善原谷城中学教学楼及员工餐厅4000平方米，该教学楼层数3层（中间局部四层），层高15米，长100米，宽约25米，由24口教室、18口办公室、6间会议室组成，共120间。计划对其配套装修，改造成集办公、宿舍、总部经济为一体的综合办公楼，用于对外租赁、招商引资及招才引智。同时为提高产业园总体环境，计划建设一处休闲广场，位于产业园西南角。 | 东阿镇 | 东阿镇 | 2022.01 | 2022.12 | 5000 | 1000 |
| 16 | 浪溪河下游综合治理工程 | 扩挖和整理河槽，整修河道岸坡及堤防；排洪闸改建等工程。 | 东阿镇 | 东阿镇 | 2022.03 | 2023.12 | 14848 | 3000 |
| 17 | 平阴县汇河治理工程孔村镇段 | 河道清淤疏挖、修建建筑物工程、建设防洪道路等工程。 | 水务局 孔村镇 | 孔村镇 | 2022.03 | 2023.12 | 3500 | 2000 |
| 18 | 平阴县汇河治理工程孝直段 | 河道清淤疏挖、修建建筑物工程、建设防洪道路等工程。 | 水务局 孝直镇 | 孝直镇 | 2022.03 | 2023.12 | 8200 | 6000 |
| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 建设单位 | 建设地点 | 建设起止年限 |  | 总投资 (万元) | 2022年 计划投资 (万元) |
|  |  |  |  |  | （计划） 开工时间 | 计划 竣工时间 |  |  |
| 三、服务业及社会民生 |  |  | 16 |  |  |  | 735867 | 254166 |
| 1 | 平阴物流总部基地项目 | 该基地规划面积约500亩，建设周期两年完成，一期占地244.8亩，二期占地约260亩。计划总投资10亿元。是平阴县智慧物流产业及人才聚集中心，项目设计中包括智慧物流大厦、网络货运数字经济产业中心、山东交通学院交通物流现代产业学院、县级电子商务公共服务中心、重汽陕汽等商用车交易中心，特色农产品产地仓、商贸（电商）寄递物流中心、绿色城市配送中心、冷链仓储配送中心，内陆港等功能项目。 | 平阴交通物流发展有限公司 | 榆山街道 | 2021.12 | 2023.12 | 100000 | 40000 |
| 2 | 鲁西南农商智慧城（平阴县农产品批发市场） | 项目一期占地总共约70亩，建设面积约5万方，含果蔬交易区、肉类白条交易区、进口水产交易区、粮油干条交易区、农副产品交易区、玫瑰及阿胶产业交易区、名特优交易展销区、地产菜大棚交易区、分体式保鲜库及冷库、农村电商产业园区及电商孵化产业园、中央厨房及美食城、检疫检测及溯源中心、垃圾设备站房、公卫等，同期搭建智慧化交易管理平台，含档案管理、物业管理、进出场管理、商户进销存、电子交易、电子结算、检验检测、信息公示、食品安全追溯及网上批发市场等各项服务功能。 | 济南市智慧城农产品市场有限公司 | 榆山街道 | 2022.03 | 2025.03 | 100000 | 50000 |
| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 建设单位 | 建设地点 | 建设起止年限 |  | 总投资 (万元) | 2022年 计划投资 (万元) |
|  |  |  |  |  | （计划） 开工时间 | 计划 竣工时间 |  |  |
| 3 | 山东深泉技师学院 | 项目占地约500亩，建筑面积约30万平方米，主要建设内容为图书综合楼、教学实训楼、学生宿舍、学生餐厅、创新创业孵化区、专家公寓等。 | 山东锦泽实业集团 | 榆山街道 | 2022.03 | 2024.08 | 150000 | 60000 |
| 4 | 东三里小学 | 新建小学一所，占地面积24.5亩，总建筑面积7565平方米，规模为18个班，学生数810人。 | 教体局 | 榆山街道 | 2021.10 | 2022.08 | 9698 | 6698 |
| 5 | 公共卫生服务中心建设项目 | 完成公共卫生服务中心综合楼主体建设，进入装饰装修阶段。 | 卫生健康局 疾病预防控制中心 | 榆山街道 | 2022.06 | 2024.06 | 20000 | 9000 |
| 6 | 综合养老服务中心 | 完成1#、2#、4#、5#、6#、7#、9#号楼改造升级。 | 民政局 | 榆山街道 | 2020.11 | 2022.12 | 8000 | 4500 |
| 7 | 中医院二期病房楼建设项目 | 设地下二层，地上十层，地下二层为人防，地下一层为营养食堂，地上一层为健康体检以及辅助科室，地上二层至十层为住院病房，总床位450张。 | 济南新华医院投资管理有限公司 | 榆山街道 | 2021.12 | 2024.12 | 23900 | 8000 |
| 8 | 滨湖九年一贯制学校 | 新建教学楼4栋、综合实验楼2栋、综合办公楼1栋、风雨操场1栋、餐厅1栋、看台1栋及门卫三处。 | 教体局 | 锦水街道 | 2021.08 | 2022.07 | 18000 | 15000 |
| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 建设单位 | 建设地点 | 建设起止年限 |  | 总投资 (万元) | 2022年 计划投资 (万元) |
|  |  |  |  |  | （计划） 开工时间 | 计划 竣工时间 |  |  |
| 9 | 中国共产党平阴县委党校 | 项目可规划用地面积23260㎡，总建筑面积为16808.84㎡，地上建筑面积为12777.84㎡，地下建筑面积为4031㎡。新建5F教学综合楼1栋，5F学员公寓楼1栋、1F150人阶梯教室1栋、1F餐厅1栋、1F300人报告厅1栋、1F活动室1栋，同步配套室外活动场地、园区绿化及道路硬化等。 | 城市建设发展有限公司 | 锦水街道 | 2021.10 | 2023.10 | 18000 | 10000 |
| 10 | 芳华康养小镇项目 | 项目占地约266.21亩，总建筑面积20.4万㎡，整体计划分4年开发建设，总投资金额15.2亿元。产品业态包含老年大学、文化娱乐中心、健康管理中心、康复护理中心、生活服务中心、健康运动中心以及中式康养合院、民国风康养住宅、配套商业等。 | 山东一亩芳华康养发展有限公司 | 锦水街道 | 2021.11 | 2025.10 | 152000 | 16000 |
| 11 | 亲子乐园文旅项目 | 建设玫瑰育苗基地5440㎡，青少年拓展体验中心13352㎡，玫瑰文化博物馆8507㎡等。 | 山东芳蕾田园综合体有限公司 | 玫瑰镇 | 2022.02 | 2023.02 | 21369 | 10768 |
| 12 | 花养花玫瑰小镇二期项目 | 主要建设:1、产品展厅、品尝区、制作体验区，占地约36.74亩，建筑面积约24489平米。2、试验、科普体验、培训区，占地约8.42亩，建筑面积约5619平米。3、苗木品种培训区，占地约28.46亩，建筑面积约18977平米。4、香薰2芳疗体验区，占地约31.65亩，建筑面积约21098平米。 | 山东华玫生物科技有限公司 | 玫瑰镇 | 2020.03 | 2023.12 | 12000 | 2000 |
| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 建设单位 | 建设地点 | 建设起止年限 |  | 总投资 (万元) | 2022年 计划投资 (万元) |
|  |  |  |  |  | （计划） 开工时间 | 计划 竣工时间 |  |  |
| 13 | 芳蕾集团田园综合体项目 | 建设基础设施、农事体验、旅游观光设施、生态观光设施等。 | 山东芳蕾田园综合体有限公司 | 玫瑰镇 | 2019.09 | 2024.02 | 80000 | 2100 |
| 14 | 阿胶古镇乡村振兴示范区 | 1.污水，自来水管道改造。2.进行弱电改造。3.道路进行修整改善。4.沿边绿化进行美化。5.立面改造。6.节点打造（广场、停车场、乡村记忆馆）。7.旱改水水稻种植。 | 东阿镇 | 东阿镇 | 2022.01 | 2022.12 | 6000 | 5000 |
| 15 | 花开百世田园综合体项目 | 百合园种植、东山山体公园打造、民宿建设、组培式大棚、美丽村居建设、黄芩中草药种植200亩。 | 东阿镇 | 东阿镇 | 2022.01 | 2022.12 | 11600 | 10600 |
| 16 | 乡村振兴齐鲁样板村 建设项目 | 涉及南张、苗海、刘庙、丁泉、白雁泉五个村，总建筑面积约130万平方米，雨污水收集处理工程、联村路工程、乡村旅游服务中心工程、历史文化街区工程、村庄环境综合整治工程、丁泉水系工程、丁泉冷库、白雁泉村民宿工程。 | 洪范池镇 | 洪范池镇 | 2022.02 | 2022.11 | 5300 | 4500 |
| 四、棚改及房地产 |  |  | 7 |  |  |  | 578367 | 162100 |
| 1 | 榆山街道棚改项目 | 规划总建筑面积12.5万平方米新建安置楼及配套公建,同时进行道路、给排水、绿化等配套设施建设。 | 城市建设发展有限公司 | 榆山街道 | 2020.12 | 2023.12 | 95788 | 20000 |
| 2 | 会仙山棚户区改造项目 | 项目安置区总用地面积8.5万平方米，规划总建筑面积20.87万平方米，新建安置楼及配套公建,同 时进行道路、给排水、绿化等配套设施建设。 | 城市建设发展有限公司 | 榆山街道 | 2021.09 | 2024.12 | 186572 | 60000 |
| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 建设单位 | 建设地点 | 建设起止年限 |  | 总投资 (万元) | 2022年 计划投资 (万元) |
|  |  |  |  |  | （计划） 开工时间 | 计划 竣工时间 |  |  |
| 3 | 城南三期棚户区改造项目 | 项目安置区总用地面积4.36万平方米，规划总建筑面积10.15万平方米，新建安置楼及配套公建,同 时进行道路、给排水、绿化等配套设施建设。 | 城市建设发展有限公司 | 榆山街道 | 2021.09 | 2024.03 | 22000 | 10000 |
| 4 | 西桥口片区改善农村人居环境项目 | 20栋住宅楼，配套完善区域内的道路、绿化及相关基础设施。 | 城市改造投资有限公司 | 榆山街道 | 2021.03 | 2023.12 | 60600 | 25000 |
| 5 | 白庄棚户区改造项目 | 21栋住宅楼、2栋商业楼、7栋配套公建、4个门卫、5个地下车库。 | 城市改造投资有限公司 | 榆山街道 | 2021.08 | 2023.09 | 121500 | 20000 |
| 6 | 财源街北棚户区改造项目 | 15栋住宅楼、2栋沿街商业楼、1栋集中商业楼、1个地下车库。 | 城市改造投资有限公司 | 榆山街道 | 2021.09 | 2023.10 | 73107 | 15000 |
| 7 | 堡子村城中村改造项目（芳华家园安置地块） | 项目占地面积8071平方米，建设2栋11层住宅安置楼及地下车库。 | 土地整治投资有限公司 | 锦水街道 | 2021.06 | 2022.10 | 18800 | 12100 |

平阴县2022年重点项目表（储备类）

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 建设单位 | 建设地点 | 建设起止年限 |  | 总投资 (万元) | 2022年计划投资 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （计划） 开工时间 | 计划 竣工时间 |  |  |
| 合计 |  |  | 10 |  |  |  | 340180 | 126183 |
| 一、工业项目 |  |  | 4 |  |  |  | 109175 | 52783 |
| 1 | 羊膜镜生产项目 | 位于生命科技产业园B2厂房，建筑面积2000平方米，建设GMP车间，生产羊膜镜 | 阿米欧生物（山东）有限公司 | 安城镇 | 2022.05 | 2022.12 | 10000 | 10000 |
| 2 | 5G显示屏智能盖板生产项目 | 位于生命科技产业园B6厂房，进行厂房装修改造，生产5G显示屏智能盖板 | 深圳市冠顺科技有限公司 | 安城镇 | 2022.06 | 2024.06 | 70000 | 20000 |
| 3 | 大宏智能设备生产基地 | 租赁东部产业新城1号标准厂房及西侧配套办公楼，总建筑面积10650平方米，主要生产智能包装机系列和全自动高速包装流水线，产品包括轮胎包装机、机场行李包装机、圆筒纸包装机、水平（径向）缠绕包装机、六面包装机、全自动整形机、智能托盘缠绕包装机、全自动压顶摇臂包装机、无纺布在线缠绕包装机及全自动冷拉伸膜高速包装生产线10大系列22个品种。 | 山东大宏智能设备股份有限公司 | 安城镇 | 2022.02 | 2022.12 | 10000 | 10000 |
| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 建设单位 | 建设地点 | 建设起止年限 |  | 总投资 (万元) | 2022年计划投资 (万元) |
|  |  |  |  |  | （计划） 开工时间 | 计划 竣工时间 |  |  |
| 4 | 植物萃取生物研发加工出口项目 | 重点打造以日化产品研发、加工、出口， 集科、工、贸一体化的大型产业集聚基地。项目前期基地项目以浴盐沐浴球研发生产为主，厂房需求面积2000平米左右。半年内增加包装流水线，扩大厂房使用面积，整体面积需求4000平米左右。 | 山东立盛产业控股集团有限公司 | 玫瑰镇 | 2021.12 | 2022.12 | 19175 | 12783 |
| 二、服务业及社会民生 |  |  | 6 |  |  |  | 231005 | 73400 |
| 1 | 乡村振兴齐鲁样板村及样板区建设 | 产业兴旺：充分发展主导产业，促进一二三产深度融合，发展乡村新业态；生态宜居：投资建设村内基础设施，主要包括雨污分流、弱电入地、道路硬化、村庄绿化、村内亮化、村容美化、环境净化等；乡风文明：投资建设村内文化活动场所，传承特色传统文化，开展文明创建活动；治理有效：落实村级“四议两公开”等制度措施，形成和谐的社会治安，便民服务中心功能齐全；生活富裕：农民收入高，居民基本养老和基本医疗等社会保障好。 | 玫瑰镇 | 玫瑰镇 | 2021 | 2022.12 | 5000 | 3000 |
| 2 | 平阴县高等职业教育产业园主体校区项目 | 项目高教产业园计划总占地面积300亩，分三期完成建设，总建筑面积不低于10万平方米。第一期：用地计划：约60亩，总建筑面积约20000平方米，第一期：用地计划：约130亩，建筑面积约45000平方米，第一期建设完成后计划再申报“济南中德外国语学校”（暂拟定）。 | 山东华德职业中等专业学校 | 玫瑰镇 | 2021.12 | 2026.12 | 70000 | 2000 |
| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 建设单位 | 建设地点 | 建设起止年限 |  | 总投资 (万元) | 2022年计划投资 (万元) |
|  |  |  |  |  | （计划） 开工时间 | 计划 竣工时间 |  |  |
| 3 | 省级现代农业产业园 | 推进玫瑰产业“生产+加工+科技+品牌营销”一体化发展，全链条开发，实现玫瑰产业绿色发展和三产业融合发展。 | 紫金、华玫、惠农、芳蕾和玫瑰开发公司 | 玫瑰镇 | 2022.01 | 2023.12 | 5000 | 1500 |
| 4 | “玫瑰谷”田园综合体 | 农田基础设施、设施农业生产、休闲观光农业、温室大棚等 | 平阴玫瑰开发有限公司 | 玫瑰镇 | 2022 | 2023 | 10005 | 5000 |
| 5 | 玉带河全流域整治开发项目 | 玉带河全流域17.5公里分段实施，疏通河道，发展多种农业。①上游宜游：结合平阴县“玉带玫香”乡村振兴齐鲁样板示范区建设，加之临靠芳蕾田园综合体、南泉古村落和泉水，实施水库连通项目，玉带河上游具有丰富的自然和人文资源，将着力发展玉带河流域两侧乡村旅游；②中游宜居：着力提高玫瑰镇驻地建设，拓展宜居范围，打造绿色生态湿地；③下游宜业：玉带河下游水资源丰富，通过对现有河道疏挖蓄水，发展现代化农业，助力调整农业产业结构，进行花果规模化种植，多品类蔬菜种植等。 | 玫瑰镇 | 玫瑰镇 | 2022.03 | 2023 | 16000 | 1900 |
| 6 | 珠海天沐黄三角温泉康养旅游度假综合体项目 | 占地面积180亩，总建筑达面积3万余平方米，集温泉、住宿、餐饮、会务、休闲、娱乐为一体。温泉主楼由接待中心、休闲娱乐、可容纳300人的餐厅、150间客房、500平方的多功能会议中心以及户外山地温泉72个、室内8个温泉泡池组成。其中男女宾更衣柜设置1500多个，日接待量可达3000-5000人次。 | 济南恒泽圣泉旅游开发有限公司 | 玫瑰镇 | 2022.02 | 2024.02 | 125000 | 60000 |

平阴县人民政府办公室                       2022年4月27日印发

2022年平阴县国有土地上房屋征收项目计划

| 计量单位：万平方米、户数、亿元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 | 项目序号 | 项目名称 | 征 收 范 围 |  |  | 征收 类别 | 规划用 地性质 | 征收房屋户数 |  |  | 征收房屋面积 |  |  | 补偿方式 |  | 投资 金额 | 征收决定 时限 |
|  |  |  | 所属 区域 | 四至范围 | 国有土地占地面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：住宅 |  |  | 其中：住宅 |  | 货币 补偿 | 安置 方式 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非住宅 |  |  | 非住宅 |  |  |  |  |
| 平阴县城市更新服务中心 | 1 | 青龙路沿线片区改造项目 | 榆山街道 锦水街道 | 东至青龙路、青龙山山体，西至玫瑰路，南至G341国道，北至翠屏街 | 14.1 | 旧城区改建 | 住宅 公用 | 104 | 96 | 8 | 2.8 | 0.8 | 2 | 货币 补偿 | 异地安置 | 3 | 2022.10 |
| 平阴县城市更新服务中心 | 2 | 济广高速公路济南至菏泽段改扩建项目（平阴段） | 安城镇、榆山街道、孔村镇孝直镇 | 济广高速公路济南至菏泽段改扩建项目（平阴段）用地范围内 | 0.61 | 基础设施建设 | 建设 用地 | 2 | 0 | 2 | 0.04 | 0 | 0.04 | 货币 补偿 | 就近安置 | 0.1 | 2022.5 |
| 平阴县城市更新服务中心 | 3 | 云翠学校北片区改造项目 | 榆山街道 | 振兴街以东、实验学校以北 | 0.87 | 旧城区改建 | 住宅 公用 | 13 | 12 | 1 | 0.22 | 0.12 | 0.1 | 货币 补偿 | 就地安置 | 0.3 | 2022.10 |
| 平阴县城市更新服务中心 | 4 | 东山口片区改造项目 | 榆山街道 | 翠屏街以北，鲁滨宿舍周边 | 7.3 | 旧城区改建 | 住宅 公用 | 185 | 185 | 0 | 0.93 | 0.93 | 0 | 货币 补偿 | 就地安置 | 1.2 | 2022.10 |